Lundi 18 décembre :
Matinée
Nous avons débuté ce projet par une réunion d’organisation. A l’issue de celle-ci, plusieurs décisions :
- Nous serons tous ensemble à à l’IM2AG tous les jours de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 17h00 au minimum ;
- Nous travaillerons dans un premier temps vià un github (et nous changerons si c’est inefficace) ;
- Nous avons établis une norme de code commune :

1) Chaque fonction sera commentée comme suit :
/**
* Ma fonction : descriptif de la fonction
* descriptif des entrées
* descriptif des sorties
* effets de bord ?
* auteur
* éventuellement, version
*/

2) Nous tenterons d’être particulièrement explicite au niveau des déclarations de	variables	(tant dans le nomage que dans le type, le plus précis possible) .

- nous tenterons de créer les tests avant d’implémenter la fonction correspondante (par soucis d’efficacité) ;
- A prioris, nous distribuerons plutôt les rôles de développement à Aymerick, Mohamet et Adel et plutôt le rôle de test à Corentin. Enver effectuera l’un ou l’autre en fonction des besoins ;
- Corentin assumera (dans un premier temps du moins) le rôle de référent (aspect organisationel) et tiendra ce journal à jour.

Répartion des premières tâches :
Enver, Adel, Eymerick : développement des fonctions des fichiers register et memory.
Mohamet : création et paramètrage du github.
Corentin : création du journal, création des premiers tests (register et memory).