# I) Journal :
### Lundi 18 décembre :
Nous avons débuté ce projet par une réunion d’organisation. À l’issue de celle-ci, il y a eu plusieurs décisions :
- Nous serons tous ensemble à l’IM2AG tous les jours de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 au minimum ;
- Nous travaillerons dans un premier temps via github (et nous changerons si c’est inefficace) ;
- Nous avons établis une norme de code commune :

1) Chaque fonction sera commentée comme suit :
/**
* Ma fonction : descriptif de la fonction
* descriptif des entrées
* descriptif des sorties
* effets de bord ?
* auteur
* éventuellement, version
*/

2) Nous tenterons d’être particulièrement explicite au niveau des déclarations de	variables	(tant dans le nommage que dans le type, le plus précis possible) .

- nous tenterons de créer les tests avant d’implémenter la fonction correspondante (par soucis d’efficacité) ;
- A priori, nous distribuerons plutôt les rôles de développement à Aymerick, Mohameth et Adel et plutôt le rôle de test à Corentin. Enver effectuera l’un ou l’autre en fonction des besoins ;
- Corentin assumera (dans un premier temps du moins) le rôle de référent (aspect organisationnelle) et tiendra ce journal à jour.

Répartition des premières tâches :
Enver, Adel, Aymerick : développement des fonctions des fichiers register et memory.
Mohameth : création et paramétrage du github.
Corentin : création du journal, création des premiers tests (register et memory).

### Mardi 19 décembre :
Nous avançons sur les deux premiers fichiers C. La difficulté à comprendre le squelette du code et à extraire les informations nécessaires dans la doc est source de ralentissement, en conséquence de quoi nous avons finalement décidé de nous mettre parfois à deux sur une même fonction, avec l’objectif de pouvoir tester à la main nos premiers fichiers le plus vite possible.

Enver, Adel, Mohameth, Aymerick et parfois Corentin s’occupent de memory et register.

Le github est créé.

Corentin continue d’implémenter un script d’automatisation de tests en shell sur le même modèle que Junit un java.

### Mercredi 20 décembre :
Nous avons aujourd’hui terminé register et memory (qui fonctionnent sur les exemples fournis).
Nous attaquons donc les fichiers suivants. Le modèle de répartition des tâches est simple : le premier présent, ou le premier à avoir terminé son ancienne tâche, choisi la fonction qu’il souhaite faire parmi l’ensemble des fonctions encore non réalisées.

De plus, nous avons décidé abandonner le script d’automatisation de tests au profit de l’outil Cunit (que nous avons découvert hier soir).

### Jeudi 21 décembre :
Le codage des différentes instructions avance. Souvent, certains points de la documentation nous bloquent et nous décidons alors de nous mettre à plusieurs (deux ou trois) sur une même fonction pour avancer plus vite. Dès lors, répartir strictement le partage du développement n’a plus trop de sens. Nous gardons le même modèle de répartition des tâches mais espérons que l’habitude de la documentation et du projet nous rendra de plus en plus efficace et nous permettra de bosser à 5, sur 5 tâches différentes.

Notons par ailleurs que les soucis avec le serveur Mandelbrot depuis plusieurs jours nous ralentissent (car nous avons attribués certaines erreurs à notre code ou à notre façon de faire alors qu’il s’agissait en réalité d’un problème propre au serveur). Nous avons aussi dû stopper la mise en place des tests car Cunit demande une modification du fichier make pour s’installer, chose déconseillée en l’état actuel de Mandelbrot.

### Vendredi 22 décembre :

### Lundi 8 janvier :
Aujourd’hui, nous avons corrigé de nombreux bugs et restructuré le code : de nombreuses instructions sont maintenant dans data processing.
Les fonctions généralistes de contrôle des flags sont terminées.
Après la revue de code, il est apparu que :
- nous devons factoriser d’avantage le code,
- le structurer d’une manière plus logique,
- nous interroger sur notre stratégie de tests. Quelle est la stratégie la plus pertinente compte-tenu du temps estimé ?

### Mardi 9 janvier :
Le travail précédemment entamé avance (fonction load & store). De plus nous avons identifié des bugs au niveau de la gestion du shift, nous devons donc reprendre cette partie.
Les points mis en évidence hier ont été considérés : nous avons factorisé le code de memory, et tenté finalement d’installer Cunit (en modifiant le make) : après à peu près une heure trente de travail, il nous est apparu qu’il serait plus pertinent compte tenu du temps restant de revenir sur la stratégie du script shell.
Nous avons identifié la cause d’au moins une erreur au niveau du script : nous pouvons maintenant générer facilement la trace du programme pour une instance donnée.

### Mercredi 10 janvier :
Il convenait aujourd’hui principalement de terminer load&store, shift et de tester au maximum nos fonctions (donc aussi d’avancer le script). Au final :
- les tests, et le script, ont avancé. Mais il nous en reste plusieurs et le script n’automatise que d’une manière limitée ;
- load&store est terminé ;
- des problèmes sur shift ont été identifiés ;

Demain nous devrons aller à l’essentiel et terminer, en implémentation et en test, un maximum de fonctions.

### Jeudi 11 janvier :
Dernier jour de travail avant l’oral. Après une réunion d’organisation en début de matinée, il a été convenu que :
- quatre d’entre nous travailleront à tester le maximum de choses n’ayant pas été testé jusqu’à présent ;
- l’autre (Corentin) commencerait à s’occuper des documents à rendre et à préparer l’oral, de manière à ce que nous puissions nous’entrainer avec un oral blanc dans l’après midi.

# Descriptif de la structure du code développé :

### Arm_branch_other
int mrs_instr(arm_core p, uint32_t ins)
int b_bl_instr(arm_core p, uint32_t ins)

### Arm_data_processing

/**
* met a jour un bit d'une suite de bit donnee
* parametres : res est l'ensemble de bits consideres, num_bit est le numero du bit a modifier, set_bit est la nouvelle valeure a ajouter.
* retourne l'ensemble de bits
* effets de bords : aucun
*/
uint32_t set_1_bit(uint32_t res, uint8_t num_bit, uint8_t set_bit)

/**
* met � jour les flags Z et N. C et V restent a modifier en local (car variables)
* parametres : Rdest est le registre de destination, S est l'indicateur de mise a jour des flags, flag_C et flag_V sont les flags C et V actuels.
* retour : aucun
* effet de bord : cpsr mis a jour
*/
void update_flags(arm_core p, uint8_t Rdest, uint8_t S, uint8_t flag_C, uint8_t flag_V)

/**
* écrit les flags Z, N, C et V.
* parametres : Rdest est le registre considere, flag_C et flag_V sont les nouvelles valeures des flags C et V.
* retour : aucun
* effet de bord : cpsr mis a jour
*/

void write_flags(arm_core p, uint8_t Rdest, uint8_t flag_C, uint8_t flag_V)

/**
* Calcule s'il y a un borrow
* param : operande1 et operande2, les deux operandes
* return 1 ssi il y a borrow, 0 sinon
* effet de bord : aucun
*/

uint8_t borrowFrom(uint32_t operande1, uint32_t operande2)

/**
* Calcule s'il y a un carry
* param : operande1 et operande2, les deux operandes
* return 1 ssi il y a carry, 0 sinon
* effet de bord : aucun
*/

uint8_t carryFrom(uint32_t operande1, uint32_t operande2)

/**
* Calcule s'il y a un overflow
* param : operande1 et operande2 les deux operandes, result le resultat constate et operation le type d'operation : 1 pour l'adition 0 pour la soustraction.
* return 1 ssi il y a overflow, 0 sinon
* effet de bord : aucun
*/

uint8_t overflowFrom(uint32_t operande1, uint32_t operande2, uint32_t result, uint8_t operation)

### arm_instruction
/**
 * Maj du shifter operand selon le flag I et le shift--> Doc p. 446
 * Gestion du LSL, LSR, SHIFT et ROR dans le mode immédiat ou via un registre
 * Parametres : pointeur sur le shifter_operand, flags Carry et Immediate
 * Retourne : shifter_carry_out indiquant la présence d’un flag Carry lors du décalage
 * Effet de bord : Modifie shifter_operand
 **/
uint8_t update_shifter_operand(arm_core p, uint8_t Rdest, uint16_t *shifter_operand, uint8_t I, uint8_t flag_C)

/**
 * Vérification de la correspondance du champ condition par rapport aux flags NZVC
 * Parametres : flags NZVC et condition cond (sur 4bits)
 * Retourne : 1 si condition passé, 0 si erreur
 * Effet de bord : aucun
**/
int check_cond_failed(uint8_t flag_N,uint8_t flag_Z,uint8_t flag_V,uint8_t flag_C,uint8_t cond)

/**
* Les fonctions suivantes sélectionnent, selon le type d’opération (à l’aide du mot), la bonne *instruction à éxecuter : par exemple, traitement_AR va permettre l’appel de toutes les instructions *arithmétiques (and, eor, ,,,).
**/

int traitement_AR(arm_core p, uint32_t mot, uint8_t flag_C )
int traitement_LS(arm_core p, uint32_t mot)
int traitement_BR(arm_core p, uint32_t mot)
int traitement_SPE()

### arm_load_store
int arm_load_store_h(arm_core p, uint32_t ins)
void write_stuff(arm_core p, uint8_t B_bit, uint32_t temp, uint8_t RD_bit, uint8_t RN_bit);
void write_other_stuff(arm_core p, uint8_t B_bit, uint32_t temp, uint8_t RD_bit);
int number_of_registers(uint16_t bit)
void init_addresses(arm_core p, uint32_t * start_address, uint32_t * end_address, uint8_t bit_23, uint8_t RN_bit, uint16_t register_list)

### memory
/**
* renverse la taille
* @param value la valeur, taille la taille de value (16 ou 32)
*
*/

int reverse_endianess(uint32_t value, uint8_t taille)

# Liste des fonctionnalités implémentées et manquantes

### BRANCHEMENTS :
Fait : B, BL

### OPERATIONS ARITHMETIQUES :
Fait : AND, EOR, SUB, RSB, ADD, ADC, SBC, RSC, TST, TEQ, CMP, CMN, ORR, MOV, BIC, MVN

### MEMOIRE
Fait : LDR, LDRB, LDRH, STR, STRB, STRH
manquant : LDM(1), STM(1).

# Liste des éventuels bogues connus mais non résolus
L’instruction MOV n’admet pas l’acquisition immédiate de valeurs supérieures à 0xFF0, lors de la compilation, une erreur est levé.
L’instruction LDR ne modifie que le registre 0 en dépit des paramètres appliqués.

# Liste et description des tests effectués
Example1 : test de MRS
Example2 : test du mov
Example3 : test de ldr, ldrb
Example4 : test de ldr
example_add_sub : test de add et de sub
exemple5 : test de adc

Nous avons aussi exécuté les tests fournis…